Mapa Industrial de Venezuela.
Implementación y Análisis de las Cadenas de Procesos

Mérida, 2010
DEFINICIÓN DE ESTANDARES DE DESARROLLO

Los estándares de desarrollo constituyen las normas, procedimientos o patrones de referencia que dan los detalles técnicos y las reglas necesarias que se deben implementar en el desarrollo de aplicaciones de software. Para el desarrollo de este proyecto utilizaremos como estilo de programación el PEP-8 [http://www.python.org/dev/peps/pep-0008/]. Algunos de los puntos más importantes de este estilo de programación son:
- Utilizar solo espacios en blanco (cuatro espacios) y no tabulaciones para la identación.
- Separar las funciones no anidadas y las definiciones de clases con dos líneas en blanco.
- Separar las definiciones de métodos dentro de una clase con una sola línea.
- Limitar todas las líneas a un máximo de 79 caracteres.
- El código en la distribución del núcleo de Python siempre deberá utilizar la codificación ASCII o Latín-1 (También conocida como ISO-8859-1), para Python 3.0 en adelante deberá usarse UTF-8. Los archivos que usan ASCII (o UTF-8, para Python 3.0 y superiores) no deberían tener una línea de especificación del juego de caracteres. Sólo debería usarse Latín-1 (o UTF-8) cuando en un comentario o cadena de documentación (docstring) se necesite mencionar un nombre de autor que requiere Latín-1; de no ser así, es preferible utilizar los caracteres de escape \x, \u o \U incluir datos no-ASCII en literales de cadenas.
- Colocar los imports en la parte superior de los archivos, después de cualquier comentario o cadena de documentación del módulo, y deben ser colocado en líneas separadas. Organizar los imports por grupos, donde primero se deben colocar los imports de la librería estándar, luego los de proyectos de terceras partes relacionadas, y por último el grupo de imports de aplicaciones locales y específicos de la librería. Colocar una línea en blanco entre cada grupo.

Evitar espacios en blanco en las siguientes situaciones:
  - Inmediatamente dentro de paréntesis, corchetes o llaves.
spam(ham[1], {eggs: 2})
spam( ham[ 1 ], { eggs: 2 } )
  - Inmediatamente antes de una coma, punto y coma o dos puntos.
if x == 4: print x, y; x, y = y, x
if x == 4 : print x , y ; x , y = y , x
  - Inmediatamente antes del paréntesis/corchete que abre una lista de argumentos de una función/lista de índices.
spam(1)
dict['key'] = list[index]
spam (1)
dict ['key'] = list [index]
  - Más de un espacio alrededor de un operador de asignación (u otro operador) para alinearlo con otro.
x = 4
z = 1
otra_variabre_mas_larga= 4

x = 4
z = 1
otra_variabre_mas_larga= 4

  - Actualizar siempre los comentarios cuando se modifique el código.
  - Cada línea de un bloque de comentario comenzarla con un # y un espacio en blanco. La primera palabra debería estar en mayúsculas, a menos que sea un identificador que comience con una letra en minúsculas.
  - Escribir cadenas de documentación (docstrings) para todos los módulos, funciones, clases, y métodos públicos. El PEP257 [http://www.python.org/dev/peps/pep-0257/] describe las convenciones para la realización de cadenas de documentación.
  - Utilizar nombres cortos y con todas las letras minúsculas para los nombres de los módulos, métodos y funciones. Se puede incluir el carácter de subrayado.
  - Utilizar nombres cortos y con todas las letras minúsculas para los nombres de los paquetes. No incluir el caracter de subrayado.
  - Utilizar para los nombres de las clases la convención CapWord, cada nombre debe comenzar con una letra mayúscula.
  - Utilizar para los nombres de las constantes todas las letras mayúsculas. Se debe incluir el caracter de subrayado para separar palabras.

PRIORIZACIÓN DE FUNCIONALIDADES
En esta etapa del proyecto se indican las funcionalidades generales del sistema MIV y las dependencias entre ellas, indicando a su vez la prioridad con la cual requieren dichas funcionalidades.
En la siguiente Tabla se presenta la priorización de las funcionalidades del MIV y sus dependencias

Funcionalidad	Valor Cuantitativo de Prioridad	Dependencia entre Funcionalidades
Diseño y Desarrollo del Módulo de usuarios y seguridad. (F1)	1
Diseño y Desarrollo del Módulo para la creación y modificación del las cadenas de procesos. (F2)	1	(F1)
Diseño y Desarrollo del Módulo para la obtención de las base de datos. (F3)	1
Diseño y Desarrollo del Módulo de Estandarización de las base de datos. (F4)	0,75	(F3)
Diseño y Desarrollo del Módulo de consultas de las cadenas procesos. (F5)	1	(F1)(F2)(F3)(F4)
Diseño y Desarrollo del Módulo de consultas (en el mapa de Venezuela) de las cadenas de procesos o de sus eslabones. (F6)	0,75	(F1)(F2)(F3)(F4)
Diseño y Desarrollo del Módulo para la generación del diagrama de los productores. (F7)	0,75	(F1)(F2)(F3)(F4)
Diseño y Desarrollo del Módulo para aplicación de algoritmos a los diagramas de los productores. (F8)	0,75	(F1)(F2)(F3)(F4)(F7)
Diseño y Desarrollo del Módulo para aplicación de algoritmos a las cadenas de procesos. (F9)	0,75	(F1)(F2)(F3)(F4)
Diseño y Desarrollo del Módulo de solicitud de reportes. (F10)	0,75	(F1)(F2)(F3)(F4)(F7)(F8)(F9)
Diseño y Desarrollo del Módulo de solicitud de estadísticas. (F11)	0,75	(F1)(F2)(F3)(F4)(F7)(F8)(F9)
Implementación del flujo de trabajo. (F12)	1	(F1)
Implementación de firma electrónica. (F13)	0,75	(F1)(F12)
Implementación de estampillado de tiempo. (F14)	0,5	(F1)(F12)(F13)
Diseño y Desarrollo del Módulo de Auditabilidad del sistema. (F15)	0,25	(F1)
Documentación del sistema para desarrolladores y usuarios. (F16)	0,75	(F1)(F2)(F3)(F4)(F5)(F6)(F7)(F8)(F9)(F10)(F11)(F12)(F13)(F14)(F15)(F16)(F18)
Infraestructura de soporte para servicios web. (F17)	0,5	(F1)(F15)
Diseño y Desarrollo del Módulo para la realización de simulaciones. (F18)	0,75	(F1)(F2)(F3)(F4)(F5)(F6)(F7)(F8)(F9)

Funcionalidad: Se coloca el nombre de la funcionalidad y entre paréntesis el símbolo Fi con el valor de i correspondiente (con i desde 1 hasta n).

Valor Cuantitativo de Prioridad: Los valores de prioridad se definen en el siguiente rango:
1: Muy alta.
0,75: Alta.
0,5: Media.
0,25: Baja.
0: Muy baja.
A cada valor de prioridad se le asocia el símbolo enumerado VFi (con i desde 1 hasta n).

Dependencia entre Funcionalidades: Se indica los símbolos (Fi) de las funcionalidades de las cuales depende la funcionalidad respectiva.

ESTUDIO DE LOS RIESGOS
Este estudio se realiza con la finalidad de identificar los riesgos asociados al desarrollo del MIV, así como el impacto y la probabilidad de ocurrencia de estos. El estudio también abarca la definición de acciones preventiva respecto a los riesgos identificados.

Valor Cuantitativo de Prioridad para atacar el riesgo
Los valores de prioridad se definen en el siguiente rango:
1: Muy alta.
0,75: Alta.
0,5: Media.
0,25: Baja.
0: Muy baja.

Descripción del riesgo	Descripción del impacto	Prioridad para abordar el riesgo	Funciona-lidades asociadas al riesgo	Acciones preventivas
Falta de experiencia en el desarrollo de aplicaciones de alta demanda de acceso	Desarrollo de una aplicación que no de respuesta a requerimientos de tipo no funcional (por ejemplo, tiempo de respuesta)	1	Todas	Planificación de reuniones con organismos que hayan experimentado con este tipo de aplicaciones como CADIVI, ONIDEX, SENIAT
Pocas experiencias en la modalidad de trabajo colaborativo a distancia	Retraso en los tiempos de liberación de versiones e implicaciones en la calidad de la aplicación	0.50	Todas
Poca experiencia, por parte de algunos integrantes del equipo, en la utilización del entorno de desarrollo y el lenguaje de programación	Dependiendo de la curva de aprendizaje podrían verse afectados los tiempos de desarrollo	0.25	Todas	Curso Inicial de Capacitación por parte de integrantes de CENDITEL familiarizados con el entorno de desarrollo y el lenguaje
Ausencia no planificada de algún miembro del equipo durante el desarrollo del proyecto	Retraso en el cumplimiento de las metas.	0.25	Todas	Tomar previsiones de tipo presupuestarios para posible contratación de un suplente
Falla de suministro eléctrico	Retraso en el cumplimiento de las metas.	0.75	Todas	Instalación de una planta eléctrica

PLAN DEL PROYECTO
En esta fase del proyecto se indica las iteraciones a realizar durante el desarrollo del sistema MIV, donde a cada iteración se le asocia un número determinado de funcionalidades, mencionadas anteriormente.
## Cálculo de las Prioridades de Desarrollo de las Funcionalidades de la Aplicación
Para la realización del calculo de priorización de desarrollo para cada funcionalidad del sistema se utiliza la siguiente formula.

( ∑VRi para Fi ) * PR + VFi * PF
donde:
VRi = Valor de impacto en el desarrollo de cada riesgo asociado a Fi;
Fi = Funcionalidad para la cual se está calculando la prioridad de desarrollo;
VFi = Valor cuantitativo de prioridad;
PR y PF = Factor de riesgo y funcionalidad (valor comprendido entre 0 y 1). El valor asignado a cada factor dependerá de la importancia que adquieran estos para el desarrollo de la aplicación. La suma de ambos factores debe ser 1.

Tabla. Cálculo de priorización de desarrollo por funcionalidad
Funcionalidad	VRi	VFi	PR	PF	Priorización de Desarrollo
Diseño y Desarrollo del Módulo de usuarios y seguridad. (F1)		1			1
Diseño y Desarrollo del Módulo para la creación y modificación del las cadenas de procesos. (F2)		1			1
Diseño y Desarrollo del Módulo para la obtención de las base de datos. (F3)		1			1
Diseño y Desarrollo del Módulo de Estandarización de las base de datos. (F4)		0,75			0,9
Diseño y Desarrollo del Módulo de consultas de las cadenas de procesos. (F5)		1			0,9
Diseño y Desarrollo del Módulo de consultas (en el mapa de Venezuela) de las cadenas de procesos o de sus eslabones. (F6)		0,75			0,9
Diseño y Desarrollo del Módulo para la generación del diagrama de los productores. (F7)		0,75			0,82
Diseño y Desarrollo del Módulo para aplicación de algoritmos a los diagramas de los productores. (F8)		0,75			0,8
Diseño y Desarrollo del Módulo para aplicación de algoritmos a las cadenas de procesos. (F9)		0,75			0,8
Diseño y Desarrollo del Módulo de solicitud de reportes. (F10)		0,75			0,8
Diseño y Desarrollo del Módulo de solicitud de estadísticas. (F11)		0,75			0,8
Implementación del flujo de trabajo. (F12)		1			0,72
Implementación de firma electrónica. (F13)		0,75			0,68
Implementación de estampillado de tiempo. (F14)		0,5			0,68
Diseño y Desarrollo del Módulo de Auditabilidad del sistema. (F15)		0,25			0,68
Documentación del sistema para desarrolladores y usuarios. (F16)		0,75			0,65
Infraestructura de soporte para servicios web. (F17)		0,5			0,68
Diseño y Desarrollo del Módulo para la realización de simulaciones. (F18)		0,75			0,82

## Grupos de Funcionalidades a Desarrollar y Cronograma de Desarrollo del Proyecto
El sistema se divide en grupos de funcionalidades que serán desarrolladas según las iteraciones planificadas (presentadas en la siguiente tabla). En los primeros grupos se colocan aquellas funcionalidades con los valores más altos de prioridad de desarrollo, pero tomando en cuenta para ello el orden de dependencia entre las funcionalidades.

Funcionalidades a desarrollar	Iteración	Fecha de inicio	Fecha de finalización
(F1)(F2)(F3)(F4)(F5)(F6)	1
(F7)(F8)(F9)(F10)(F11)	2
(F18)(F13)(F14)(F15)(F16)(F17)(F12)	3

## Equipo de Trabajo
Nombre	Rol	Correo Electrónico
Oscar Mogollón	Analista - Programador	omogollon@cenditel.gob.ve
Rubén Bravo	Analista - Programador	rubenred18@gmail.com
José Brito	Analista - Programador
Erwin Paredes	Analista – Programador	eparedes@cenditel.gob.ve

DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Los requerimientos funcionales definen las funciones (necesidades de información y automatización de los procesos) que el sistema será capaz de realizar. Describen las transformaciones que el sistema realiza sobre los datos de entrada para producir determinadas salidas.
Los requerimientos funcionales que debe cumplir el MIV se indican a continuación.
- Un usuario sin necesidad de estar registrado puede entrar al sistema para consultar información.
- Un usuario debe tener la posibilidad de solicitar la creación de una cuenta que le permita el ingreso al sistema. La interfaz de usuario (IU) debe poseer la opción de recuperación de contraseña.
- Un usuario registrado debe tener la posibilidad además de poder realizar consultas, debe poder crear o modificar las cadenas de procesos de las redes productivas.
- Debe existir un “súper usuario”, el cual deberá tener la facultad de procesar las solicitudes para la creación de cuentas.
- Una vez creada la cuenta y autenticado el usuario, el sistema debe permitir a estos usuarios modificar sus datos.
- Diferentes usuarios deben tener la posibilidad de trabajar en el mismo proyecto (cadena productiva).
- Los usuarios podrán realizar consultas por ciertos parámetros de búsqueda.
- El sistema deberá generar de manera automática alertas o advertencias si detecta posibles irregularidades en las cadenas de procesos.

DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
Los requerimientos no funcionales representan aquellos aspectos del sistema que no cumplen una función específica, pero que ayudan a la interacción entre los actores y el sistema. Son las restricciones de la aplicación, como por ejemplo, los atributos de calidad, los límites de memoria, requisitos de seguridad, restricciones de hardware, el mantenimiento, la portabilidad, entre otros.
Los requerimientos no-funcionales asociados a la aplicación a desarrollar se indican a continuación.
- El sistema debe ser auditable de manera que sea examinado y verificado.
- Debe garantizar la precisión de los datos.
- El sistema debe permitir la concurrencia de múltiples usuarios durante el registro y la realización de un proyecto.
- Debe ser operado con las exigencias mínimas de recursos (ancho de banda, memoria, disco, procesador).
- Debe ser fácil de aprender y de operar y debe incluir ayuda.
- Debe forzar la salida después de 10 minutos de inactividad.
- El sistema de estar documentado, es decir debe contar con un manual técnico y manual de usuario.
- El desarrollo del sistema debe estar apegado a los términos legales que apliquen en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y con los tratados suscritos y ratificados por Venezuela. Asimismo tomará especial consideración al cumplimiento del Decreto 3390, sobre el uso del Software Libre en la Administración Pública.