Sistema ECOALBA-TCP
Priorización de Funcionalidades

Abril 2014.
Historial de Revisiones:
Fecha	Versión	Descripción	Responsable(s)
03/04/2014	2.0	Versión revisada por el equipo	Erwin Paredes

Priorización de Funcionalidades

Tabla 1: Módulo de carga masiva de información relacionada a: aranceles aduaneros, directorio de empresas, Matriz Insumo Producto de Venezuela.

F(n)	Funcionalidad	Prioridad	Dependencia
F0	Cargar archivo con información de la Matriz Insumo Producto de Venezuela[1].	1
F1	Descargar archivo con información de la Matriz Insumo Producto de Venezuela.	0,75	F0
F2	Cargar nuevo archivo con información de la Matriz Insumo Producto de Venezuela.	0,75	F0
F3	Cargar archivo csv con información del directorio de empresas.	0,75
F4	Descargar archivo csv con información del directorio de empresas.	0,5	F3
F5	Cargar nuevo archivo csv con información del directorio de empresas.	0,5	F3
F6	Cargar archivo csv con información de aranceles aduaneros por país.	0,5
F7	Descargar archivo csv con información de aranceles aduaneros por país.	0,25	F6
F8	Cargar nuevo archivo csv con información de aranceles aduaneros por país.	0,25	F6
[1] Quedaría pendiente la carga de la Matriz Insumo Producto del resto de los países.

Tabla 2: Módulo de Encadenamientos Productivos.

F(n)	Funcionalidad	Prioridad	Dependencia
F9	Consultar la última Matriz Insumo-Producto del país ALBA seleccionado.	1	F0
F10	Buscar Actividad Económica.	0,75	F9
F11	Generar grafo de encadenamiento según la actividad económica seleccionada.	0,75	F10
F12	Generar tabla con información según la actividad económica seleccionada.	0,75	F10
F13	Generar árbol con información según la actividad económica seleccionada, con empresas productoras del país seleccionado.	0,75	F10
F14	Consultar empresas productoras del país y actividad económica seleccionada.	0,5	F10
F15	Consultar empresas productoras de la actividad económica seleccionada en otros países ALBA.	0,5	F10

Tabla 3: Módulo del Directorio de Empresas del EcoALBA-TCP.

F(n)	Funcionalidad	Prioridad	Dependencia
F16	Consultar información por medio de búsqueda avanzada según intersección de criterios: / - Período de consulta. / - Nivel de agregación del código. / - Código arancelario. / - País Importador Intra ALBA. / - País Exportador Intra ALBA. / - País Importador Extra ALBA. / - País Exportador Extra ALBA. / - Empresas Gran-nacionales.	1	F3
F17	Generar reportes con información sobre empresas.	0,5	F16

 Tabla 4: Módulo de consulta en el Mapa del EcoALBA-TCP.

F(n)	Funcionalidad	Prioridad	Dependencia
F18	Seleccionar producto a 2, 4 o 6 dígitos.	1	F6
F19	Visualizar ruta comercial del producto seleccionado (país exportador, país tránsito y país importador).	0,75	F18
F20	Visualizar tabla estándar de aranceles aduaneros por país.	0,75	F18
F21	Visualizar empresas Grannacionales en el mapa, según producto previamente seleccionado.	0,75	F18
F22	Visualizar información de la empresa Grannacional importadora, seleccionada.	0,75	F18
F23	Visualizar información de la empresa Grannacional exportadora, seleccionada.	0,75	F18

Tabla 5: Módulo donde se visualice la complementariedad económica entre los países en estudio, mediante el uso de criterios de búsqueda y reportes.

F(n)	Funcionalidad	Prioridad	Dependencia
F24	Generar reportes funcionales con data del módulo de carga masiva.	0,75	F0,F3,F6

Tabla 6: Módulo de registro de convenios.

F(n)	Funcionalidad	Prioridad	Dependencia
F25	Registrar un convenio de complementariedad económica.	0,75
F26	Registrar tratamiento arancelario preferencial.	0,5	F25
F27	Registrar Régimen de origen.	0,5	F25
F28	Registrar resumen de normas técnicas.	0,5	F25
F29	Registrar resumen de posibles salvaguardas a establecer.	0,5	F25
F30	Registrar resumen de las medidas sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias.	0,5	F25
F31	Registrar protección a la producción nacional en sectores considerados estratégicos.	0,5	F25
F32	Registrar detalles de resolución de controversia.	0,5	F25
F33	Registrar acuerdos de creación de empresas Grannacionales.	0,75
F34	Generar reportes de empresas Grannacionales que tienen convenio y no están en el directorio.	0,5	F33

Tabla 7: Módulo del SUCRE.

F(n)	Funcionalidad	Prioridad	Dependencia
F35	Consultar paridad cambiaría de la moneda SUCRE.	0,5
F36	Consultar Bancos Centrales de cada país.	0,25	F35
F37	Consultar Bancos Operativos Autorizados de cada país, donde se pueden realizar las transacciones comerciales Intra-ALBA	0,25	F35
F38	Consultar los nombres de las empresas que hayan hecho transacciones mediante el SUCRE.	0,25	F35
F39	Consultar normas relacionadas a las transacciones SUCRE.	0,25	F35
F40	Crear un enlace a la página oficial del SUCRE.	0,25	F35

Tabla 8: Módulo de Consulta/Reportes

F(n)	Funcionalidad	Prioridad	Dependencia
F41	Generación de reportes en formato PDF en cada uno de los listados consultados.	0,25	F24