# Plan del Proyecto
# Sistema EcoALBA-TCP[1]
[1] Elaborado por el equipo: Sistema EcoALBA-TCP.

Julio, 2013

Plan del Proyecto

En el plan del proyecto se indica el número de iteraciones a realizar durante el desarrollo de la aplicación. A cada iteración se le asocia un número determinado de funcionalidades de la aplicación, agrupadas en los distintos módulos a desarrollar.

## 1. Cálculo de las Prioridades de Desarrollo de las Funcionalidades de la Aplicación

En las siguientes siete (7) tablas, pertenecientes a cada uno de los módulos, se indica el cálculo de priorización de desarrollo para cada funcionalidad de la aplicación. Para realizar este cálculo se utiliza la siguiente formula:
(∑VRi para Fi ) * PR + VFi * PF,
donde, VRi representa el valor de impacto en el desarrollo de cada riesgo asociado a Fi;
Fi representa la funcionalidad para la cual se está calculando la prioridad de desarrollo;
Vfi representa el valor que la comunidad de usuarios asigna a la funcionalidad dependiendo de la prioridad con la cual la requiera;
PR y PF representan los factores riesgo y funcionalidad utilizados para realizar el cálculo ponderado de priorización de desarrollo. A estos factores se les debe asignar valores comprendidos entre 0 y 1. El valor asignado a cada factor dependerá de la importancia que adquieran estos para el desarrollo de la aplicación. La suma de ambos factores debe ser 1.
Valores asignados a los factores riesgo y funcionalidad:
PF= 0,75
PR= 0,25
### Tabla 1. Módulo de usuarios y seguridad

Funcionalidad	Prioridad de desarrollo	Dependencia
Registrar datos básicos (F0)	1	-
Registrar datos adicionales (F1)	0,5	(F0)
Modificar datos básicos y adicionales (F2)	0,5	(F1)
Consultar datos básicos y adicionales (F3)	0,25	(F0)
Crear cuenta de usuario (F4) / Cambiar contraseña (F5)	1 / 0,75	(F0)
Regenerar contraseña (F6)	1	(F0)
Activar cuentas (F7)	1	-
Deshabilitar cuentas (F8)	0,5	-

### Tabla 2. Módulo de un Mapa de Visualización de Datos Básicos y Datos de Comercio Exterior de los países miembros del EcoALBA-TCP.

Funcionalidad	Prioridad de desarrollo	Dependencia
Consultar información básica del país seleccionado (F9)	1	-
Consultar datos de Comercio Exterior del país seleccionado (F10)	0,5	(F9)
Consultar información de Comercio Exterior Intra-ALBA del país seleccionado (F11)	0,5	(F9)
Consultar Información de Comercio Exterior Extra-ALBA del país seleccionado(F12)	0,5	(F9)

### Tabla 3. Módulo de registro de los Convenios de Complementariedad Económica.

Funcionalidad	Prioridad de desarrollo	Dependencia
Registrar un Acuerdo de Complementariedad Económica (F13)	1	-
Modificar datos del Convenio registrado previamente (F14)	0,75	(F13) (F16)
Eliminar Convenio registrado previamente (F15)	0,75	(F13) (F16)
Registrar nuevo Convenio (F16)	0,5	(F13)

### Tabla 4. Módulo de carga masiva de información relacionada con: Producción Nacional, Exportación e Importación de cada país del EcoALBA-TCP.

Funcionalidad	Prioridad de desarrollo	Dependencia
Cargar archivo csv (F17)	1	-
Visualizar archivo csv (F18)	0,75	(F17) (F19)
Cargar nuevo archivo csv (F19)	0,25	(F17)

### Tabla 5. Módulo donde se visualice la complementariedad económica entre los países en estudio, mediante el uso de criterios de búsqueda y reportes.

Funcionalidad	Prioridad de desarrollo	Dependencia
Seleccionar criterios de búsqueda (F20)	1	-
Consultar reportes de posibilidad de complementariedad (F21)	0,75	-
Consultar reportes de comparación de datos de importaciones históricas, antes y después de una acuerdo de complemetariedad (F22)	0,75	(F21)

## 2. Cronograma de Desarrollo del proyecto

Actividad	# de la iteración	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Desarrollo de las funcionalidades del módulo 1	1.0	01/07/13	31/07/13
Desarrollo de las funcionalidades del módulo 2	1.0	01/08/13	15/08/13
Desarrollo de las funcionalidades del módulo 3	1.0	16/08/13	31/08/13
Desarrollo de las funcionalidades del módulo 4	1.0	01/09/13	02/10/13
Desarrollo de las funcionalidades del módulo 5	1.0	03/10/13	23/10/13